„Opracowanie dokumentacji technicznej pn. „Zagospodarowanie terenów rewitalizowanych miasta Biskupiec.”


                                                                                                                   BMA-ZP. 271.11.2017


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia  jest opracowanie dokumentacji technicznej pn. „Zagospodarowanie terenów rewitalizowanych miasta Biskupiec” w dwóch częściach.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1 Zakres prac projektowych

Część I

Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej budowy ciągów pieszo-jezdnych oraz oznakowanie istniejących ciągów jezdnych na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec. Dokładną lokalizację ciągów należy uzgodnić z Zamawiającym. 
Łączna długość projektowanych ciągów pieszo-jezdnych ok. 4,3 km.
Projekt powinien uwzględniać :

a) wykonanie ciągów pieszo-jezdnych wyposażonych w małą architekturę, dostosowanych do jazdy na rolkach, deskorolkach i rowerze, uprawiania joggingu, nordic walkingu oraz spacerów 
b) przebudowę drogi w ciągu ul. Poznańskiej umożliwiającej wydzielenie miejsc postojowych dla użytkowników projektowanych ciągów oraz pojazdów mechanicznych na odcinku ok. 60 m,
c) wykonanie bezpiecznego toru do nauki jazdy oraz toru treningowego do jazdy na rolkach, deskorolkach i rowerach,
d) dwa przejścia przez rzekę Dymer (dz. nr 6 obręb nr 2 Miasto Biskupiec, 247 obręb nr 4 Miasto Biskupiec),
e) wykonanie kanałów technologicznych pod monitoring wizyjny,
f) wykonanie oświetlenia projektowanych ciągów,

g) rozwiązania umożliwiające poruszanie się osób niepełnosprawnych m.in. poprzez obniżenie krawężników przy przejściach, wydzielone miejsca postojowe itp.,
h) zaprojektowanie miejsc postojowych dla użytkowników projektowanych ciągów,
i) oznakowanie trasy (tablice informacyjne dotyczące prawidłowego przygotowania do uprawiania rekreacji oraz mapy z trasami ciągów pieszo-jezdnych),
j) projekt organizacji ruchu na trasach istniejących ciągów jezdnych,
k) rozwiązania uniemożliwiające korzystanie z ciągów pojazdom mechanicznym z wyłączeniem pojazdów służb porządkowych i  uprzywilejowanych,
l) niezbędną wycinkę drzew i krzewów .
Część II

Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej budowa ścieżki dydaktycznej wokół jeziora Kraks w Biskupcu – etap I.
Łączna długość projektowanej ścieżki dydaktycznej ok. 1,0 km.

Projekt powinien uwzględniać :

a)
budowę ścieżki dydaktycznej,

b)
montaż elementów małej architektury (ławeczki, kosze na śmieci, stojaki na rowery),

c)
wykonanie oświetlenia projektowanej infrastruktury,

d)
wykonanie kanałów technologicznych pod monitoring wizyjny.

Część III
Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej budowa ścieżki dydaktycznej wokół jeziora Kraks w Biskupcu – etap II.
Łączna długość projektowanej ścieżki dydaktycznej ok. 1,0 km.
Projekt powinien uwzględniać :

a) budowę ścieżki dydaktycznej,
b) utwardzenie ternu przy ul. Plażowej

c) montaż elementów małej architektury (ławeczki, kosze na śmieci, stojaki na rowery),
d) wykonanie oświetlenia projektowanej infrastruktury,
e) wykonanie kanałów technologicznych pod monitoring wizyjny.

Mapa lokalizacji terenu stanowi załącznik do SIWZ. ( jedna dla wszystkich części)
2.2 Postanowienia ogólne do wszystkich części:

2.2.1 Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z przedmiotem zamówienia będą uzgadniane z Zamawiającym na etapie projektowania. Sporządzone projekty będą wymagały pisemnej akceptacji Zamawiającego. 
2.2.2 Projektowana infrastruktura stylistyką powinna nawiązywać do idei miast Cittaslow.

2.2.3 Część przedmiotowych terenów objęta jest ochroną konserwatorską Warmińsko- Mazurskiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie.

2.2.4 Projektowane urządzenia i wyposażenie terenów publicznych powinny być zgodne z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.

2.2.5 Wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania muszą być fabrycznie nowe i posiadać atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące, posiadające akredytacje polskiego Centrum Akredytacji, a także spełniać wymogi Polskich Norm i UE.
2.3 Kompletna dokumentacja techniczna oddzielnie dla każdej części winna zawierać:
2.3.1. Opinię geotechniczną z wykonanych badań geologicznych niezbędnych do jej opracowania (w wymaganym zakresie). Opracowania winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami w formie pisemnej - 2 egz. oraz w formie elektronicznej - 1 egz. (format do odczytu pdf oraz format do edycji dwg, doc,).

2.3.2. Projekt budowlany wraz z uzyskaniem ostatecznej Decyzji Pozwolenia na Budowę oraz projekt wykonawczy.

· wykonanie kompletnego wielobranżowego projektu budowlanego zagospodarowania terenów zielonych na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec wraz  projektem organizacji ruchu oraz uzyskaniem w imieniu Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w postanowieniach Umowy, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wszelkich innych decyzji, dokumentów, dodatkowych opracowań projektowych (np. projekt organizacji ruchu), opracowań pomocniczych, opinii w tym w szczególności opinii środowiskowej, jeżeli będzie taka wymagana, uzgodnień, ekspertyz, pozwoleń i zgód wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami i niezbędnych Zamawiającemu do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych oraz do realizacji ww. robót budowlanych - w formie pisemnej - 5 egz. oraz w formie elektronicznej - 1 egz. (format do odczytu pdf oraz format do edycji dwg, doc, ath),

· opracowanie informacji o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia na budowie, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi ustawami, rozporządzeniami i normami budowlanymi, technicznymi, bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarnymi, zagospodarowania przestrzennego, ochrony i kształtowania środowiska, ochrony przeciwpożarowej, energetycznymi, kolejowymi, drogowymi, w tym ustaleniami zawartymi w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego, dołączonej do projektu budowlanego,

· wykonanie kompletnego wielobranżowego projektu wykonawczego oraz przedmiaru robót dla zagospodarowania związanego z tymi obiektami niezbędnych Zamawiającemu do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych oraz do realizacji ww. robót budowlanych na podstawie ww. projektu- w formie pisemnej - 2 egz. oraz w formie elektronicznej - 1 egz. (format do odczytu pdf oraz format do edycji dwg, doc, ath)

2.3.3. Kosztorysy i STWiORB

· wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla zakresu objętego projektem, w układzie branżowym, tzn. jako oddzielne opracowanie dla poszczególnych rodzajów robót, z uwzględnieniem takiego podziału zakresu rzeczowego, który umożliwi ustalenie kosztów poszczególnych obiektów oraz zagospodarowania związanego z tymi obiektami w formie pisemnej 2 egz. oraz w formie elektronicznej w 1 egz. (format do odczytu pdf oraz format do edycji doc, ath),

· wykonanie szczegółowych przedmiarów robót w układzie kosztorysowym wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129) zawierające opisy robót w kolejności technologicznej ich wykonania oraz podstaw do ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem jednostek przedmiarowych robót, opracowane przed wykonaniem robót na podstawie dokumentacji projektowej. Przedmiary winny być sporządzone wg takiego podziału, który umożliwi ustalenie kosztu poszczególnych obiektów w formie pisemnej 2 egz. oraz w formie elektronicznej w 1 egz. (format do odczytu pdf oraz format do edycji doc, ath),

· wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zawierającej szczegółowy opis robót, technologię budowy, rodzaj zastosowanych materiałów i warunki odbioru robót dla każdej z branż – w formie pisemnej – 2 egz. oraz w formie elektronicznej,  1 egz. (format do odczytu pdf oraz format do edycji doc).

2.3.4. Nadzór autorski

· sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych i odbioru robót budowlanych dotyczących zagospodarowania związanego z tymi obiektami, wykonanych w oparciu o Dokumentację, stanowiącą Przedmiot Umowy - od momentu rozpoczęcia robót budowlanych do zakończenia budowy i uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów.

2.3.5. Inne prace i opracowania wynikające z warunków i uzgodnień niezbędne do kompletu dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę umożliwiającego wykonanie całego zakresu robót.

2.4 Do obowiązków Wykonawcy należy;

1) Przygotować niezbędne materiały do wystąpienia o wszelkie uzgodnienia i opinie,

2) Uzyskać wszystkie, aktualne branżowe warunki techniczne od właścicieli lub zarządców urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją drogową respektując zapisy art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z 2013r. poz. 260 z późn. zmianami). Przy ubieganiu się o warunki techniczne należy zasygnalizować, że na koszt zarządcy drogi mogą być przebudowane ewentualne kolizje istniejących urządzeń z projektowaną infrastrukturą drogową.
3) Przedłożyć Zamawiającemu do zaopiniowania ustalone i uściślone zakresy kolizji urządzeń obcych z inwestycją drogową na podstawie szczegółowych warunków technicznych.

4) Uzyskać warunki przyłączenia projektowanych terenów do sieci elektroenergetycznej 
i wodociągowej.
5) Uzyskać wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i opinie niezbędne do opracowania projektu budowlanego.

6) Ponosić wszelkie koszty wynikające ze sporządzenia dokumentacji projektowo ‑ kosztorysowej i uzyskania uzgodnień projektu w tym m.in. z PZUDP w Olsztynie,  koszty związane z przygotowaniem dokumentacji oraz koszty uzgodnień.

7) Przygotować wniosek o wydanie pozwolenia na budowę i złożyć wraz z dokumentacją do Starostwa Powiatowego w Olsztynie.

8) Dostarczyć zamawiającemu 1 egz. dokumentacji projektowej przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

2.5 Wykonawca zobowiązany jest do:

1) Wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością w sposób zgodny 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej;

2) Opracowania i przedłożenia Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu prac 
w terminie 2 dni od daty podpisania umowy;

3) Wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania 
w przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentacji;

4) Ochrony opracowań projektowych i odpowiedzialności za wszelkie materiały wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych;

5) Gdziekolwiek przywołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, będą obowiązywać postanowienia najnowszego ich wydania lub wydania poprawionego;

6) Uzyskać prawomocne pozwolenie na budowę.

2.6 Uprawnienia Zamawiającego
1) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zaktualizowania harmonogramu w terminie 
2 dni od daty polecenia Zamawiającego wydanego w przypadku, gdy postęp prac przy wykonywaniu opracowań nie będzie zgodny z harmonogramem prac projektowych lub wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w umowie.

2) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach osób mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych Umową;

3) Zamawiający może zlecić przeprowadzenie kontroli opracowań projektowych niezależnemu Wykonawcy;

4) Zamawiający ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie;

5) Zamawiający ma prawo wezwania do siedziby Projektanta w celu przedłożenia wyjaśnień dotyczących rozwiązań projektowych.

2.7 Zamawiający dostarczy Wykonawcy:

1) Aktualne oraz nieaktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe w wersji elektronicznej dla przedmiotowych terenów.
2) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonywana zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Przedmiot zamówienia winien być opisany zgodnie z art. 30 Ustawy Pzp.
30


4/4

