„Wykonanie 15 szt. studni głębinowych w procedurze zaprojektuj i wybuduj”

                                                                                                                   BMA-ZP. 271.16.2015


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane p.n.

„Wykonanie 15 szt. studni głębinowych w procedurze zaprojektuj i wybuduj.”
I. UWAGI OGÓLNE

1. Postępowanie niniejsze prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą lub ustawą pzp lub ustawą Prawo zamówień publicznych oraz w przepisach wykonawczych do niej.

2. Wartość niniejszego postępowania jest niższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy. 

6. Treść złożonych ofert musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
II. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Biskupiec z siedzibą w Biskupcu
11-300 Biskupiec, Al. Niepodległości 2

woj. warmińsko – mazurskie

godziny urzędowania:
poniedziałek: 08:00 – 16:00
wtorek – piątek: 07:30 – 15:30
NIP: 739-37-52-691

tel.: (089) 715-01-18
faks : (089) 715-24-37

e-mail : zamowienia.publiczne@biskupiec.pl
http://www.biskupiec.pl/ogloszenia_przetargi.htm  

zakładka: Aktualne Zamówienia Publiczne

wyjaśnienia: zakładka: Korespondencja

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
IV. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie oznaczone jest jako BMA-ZP.271.16.2015
V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wykonanie 15 szt.  studni głębinowych w miejscowościach:

· Bredynki 75 dz. nr 68

· Bredynki 74 dz. nr 80 obr.2

· Bredynki 86 dz. nr 143 obr.2

· Biskupiec kol.II/12 dz. nr 140/8 obr.1

· Borki Wielkie 54 dz. nr 170/4 obr.6

· Borki Wielkie 55 dz. nr 174/2 obr. 6

· Labuszewo 45 i 46 dz.nr 311 obr. 10

· Labuszewo 47 dz.nr 312 obr.10

· Rudziska 50 dz.nr 283 obr.18

· Botowo 23 dz.nr 93/2 obr. 3

· Wilimy 46  dz.nr 104/1 obr.24

· Wilimy 47 dz.nr 107/2 obr.24

· Wilimy 45 dz.nr 105 obr.24

· Zazdrość 1/2  dz.nr 6/7 obr.14

· Zazdrość 2/1  dz.nr 4/9 obr.14

Roboty polegające na:

odwiertach studni głębinowych w w/w miejscowościach w tym: 

· ustalenie miejsca lokalizacji odwiertu,

· wykonaniu projektów robót geologicznych wraz z ich zatwierdzeniem,

· wykonanie wiercenia studni metodą udarowo-obrotową  o średniej głębokości do 40m każda z zabudową materiałów  o parametrach nie gorszych niż (rura SBF-KDMI) wraz z  zamontowaniem   filtrów  studziennych ) zakończonych  zaworem czerpalnym, obsypką  żwirową filtra

· badanie wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.,w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi –pełne badanie fizykochemia, bakteriologia,

· wykonanie dokumentacji hydrologicznej powykonawczej ustalającej zasoby eksploatacyjne studni wraz z zatwierdzeniem,

· uporządkowanie terenu po pracach,

· minimalna wydajność studni 0,5m3/h,

W przypadku nie spełnienia minimalnej wydajności studni odwiert zostanie uznany za nieważny

Wszystkie prace powinny być realizowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia – Prawo geologiczne i górnicze

Parametry/ wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia: 

Pompa o minimalnej głębokości ssania i podnoszenia do 35m

Minimalna  wydajność studni 0,5m3/4

Rura osłonowa o dł. 2m  i śr. - fi 250

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączonymi do SIWZ specyfikacją techniczną oraz programem funkcjonalno-użytkowym. 

Geodezyjny pomiar powykonawczy leży po stronie Wykonawcy i koszt jego wykonania należy ująć w cenie oferty. 

Termin płatności w niniejszym zamówieniu to minimum 21 dni i maximum 30 dni. 

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano znak towarowy, patent lub pochodzenie należy przyjąć że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń oraz że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno/eksploatacyjno/użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu Zamówienia (art. 29 ust. 3 ustawy pzp).   

Analogicznie zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy pzp  w przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm,  aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1–3 ustawy pzp, należy przyjąć, że dopuszczone są  rozwiązania równoważne opisywanym. 

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Kod CPV 
45255110-3    Roboty budowlane w zakresie studni
45262220-9    Wiercenie studni wodnych

45111200-0    Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

71220000-6    Usługi projektowania architektonicznego
71351910-5   Usługi geologiczne

71351900-2   Usługi geologiczne, oceanograficzne i hydrologiczne
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  oraz 
OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA  TYCH WARUNKÓW
1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1.1 Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 
1.2   Posiadania wiedzy i doświadczenia.
1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do               wykonania zamówienia.
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 
1.4 Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
2 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
W zakresie pkt. 1.2 – Zamawiający żąda wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonywania tj. wykazu wykonania jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu co najmniej 5 studni głębinowych oraz z załączeniem dowodów dotyczących tej najważniejszej roboty, określających, czy robota te została wykonana w sposób należyty oraz wskazujących czy została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.
Zgodnie z paragrafem 1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013, poz.231) Zamawiający określa, że obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie oraz złożenia poświadczeń dotyczy wykazu wykonania jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu co najmniej 5 studni głębinowych wykonanej w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej.

Zamawiający nie żąda wskazania w wykazie robót budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie.

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów. Nie wykazanie spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

3 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia( art. 26 ust. 2b ustawy pzp).

4 Wykonawca wykaże, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Ocena w zakresie potwierdzenia niepodleganiu wykluczeniu nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów. 
Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia obowiązany jest wykazać, iż nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w świetle art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. 
5 Ofertę wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust. 4 ustawy pzp.
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ POZOSTAŁE DOKUMNETY ORAZ FORMA DOKUMENTÓW.
1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty według wzoru stanowiącego (załącznik 1 do SIWZ).
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik 2 do SIWZ).

3. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik 3a lub 3b do SIWZ – gdzie dotyczy).
4. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (zgodnie z opisem sposobu dokonania  oceny spełniania warunku) (załącznik 4 do SIWZ).
Dowodami, o których mowa powyżej są:
 a) poświadczenie,
b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt a);

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w ppkt. a i b.
5. W przypadku określonym w Rozdziale VI.2 SIWZ – w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby wykonania zamówienia (odnośnie Rozdziału VI.2.1  SIWZ - wiedzy i doświadczenia– jednocześnie bez względu na to, czy uczestnictwo podmiotu trzeciego będzie polegało na podwykonawstwie czy też będzie miało inny charakter (współpraca polegająca na pomocy technicznej, doradczej i konsultingowej, wzajemnych informacjach technologicznych, rozwiązywaniu problemów podczas realizacji robót przez strony umowy z określeniem w jakim zakresie będzie ewentualnie doradzał i w jaki sposób będzie ewentualną usługę doradczą wykonywał), sposób i zasady tego uczestnictwa musza być znane zamawiającemu na etapie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, aby mógł on ocenić, czy dany wykonawca rzeczywiście dysponuje zasobami podmiotu trzeciego w stopniu zapewniającym, że będzie zdolny do należytego wykonania zamówienia. 
6. Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy pzp Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy pzp Zamawiający NIE zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.
Zgodnie z art. 36b. ust 1 ustwy pzp Zamawiający NIE żąda  wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy..
Zgodnie z art. 36b. ust 1 ustawy pzp Zamawiający NIE żąda podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp.
Zgodnie z art. 36b. ust  2 ustawy pzp jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu – określone są we wzorze umowy.
Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli zamawiający określa takie informacje – określone są we wzorze umowy.
7.  Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.
8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa również dokumenty, o których mowa w niniejszej SIWZ. 

9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy:
a. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego  ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.

b. W takim przypadku – oprócz dokumentów wymienionych w specyfikacji – wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia wraz z ofertą Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt. a. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

c. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( art. 23 ust. 3 ustawy pzp.). Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia obowiązany jest wykazać, iż nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w świetle art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp w zakresie żądanym przez Zamawiającego. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do  wniesienia wadium zgodnie z rozdziałem IX SIWZ. 
Forma dokumentów.
1. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 
2. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

3.  W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 

4.  Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
5.  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.
VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Terminy wykonania zamówienia do: 30 listopada 2015r.

IX WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 zł brutto (słownie: sześć tysięcy, 00/100 złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.4)). 

4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego tj. Bank Pocztowy S.A. placówka w Biskupcu 76 1320 1104 3132 3622 2000 0003.
5.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

6. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium – Studnie.
W pozostałych przypadkach  wymagane jest dostarczenie do dnia upływu składania ofert oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. 
7.W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu (data i godzina) środków na rachunek bankowy Zamawiającego.
8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa art. 46 ustawy pzp. 
X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMNETÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną.
2. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie (art. 27 ust. 3 ustawy pzp).
3. Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu. 
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert  pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 5 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 5.
7. Wszelką korespondencję należy przekazywać na niżej podany adres Zamawiającego:

Gmina Biskupiec
al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec

z dopiskiem: „Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane p.n. „Wykonanie 15 szt. studni głębinowych w procedurze zaprojektuj i wybuduj.”
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego są:

a. Tadeusz Szewczyk – Kierownik Referatu Infrastruktury i Architektury, 

tel.: (0-89) 715-01-45 
b. Sylwia Głoskowska –Inspektor d/s Zamówień Publicznych.
tel.: (0-89) 715-01-18
e-mail: zamowienia.publiczne@biskupiec.pl 

w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

XI TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
XII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie:

„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane p.n. „Wykonanie 15 szt. studni głębinowych w procedurze zaprojektuj i wybuduj”  oraz „Nie otwierać przed dniem 02 lipca 2015 r.  godz. 12:15”.
Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią Wykonawcy.

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego: 

Gmina Biskupiec
al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec

pokój nr 10 (KANCELARIA), parter 

nie później niż do dnia 02 lipca 2015 r.  do godziny 1200 .

Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Gmina Biskupiec
al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec
pokój nr 20, I piętro (Sala konferencyjna)
w dniu 02 lipca 2015 r.  godz. 1215  
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

6. Otwarcie ofert jest jawne.

7. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
8. Informacje, o których mowa w ust. 5 i 7 niniejszego rozdziału, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

9. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

XIII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca określi cenę całkowitą ryczałtową oferty brutto na podstawie wszelkich wymagań niniejszej SIWZ. 
Cena oferty musi zawierać wyliczenia wszystkich czynników, które winny być wkalkulowane w wynagrodzenie, w tym podatki oraz inne koszty pochodne podatkom, tj. np. koszty ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego i inne obciążenia publicznoprawne.

Cena oferty musi obejmować wszystkie elementy wpływające na koszt realizacji zamówienia, a zamawiający nie będzie ponosił jakichkolwiek innych kosztów niż zapłata za realizację usług, dostaw lub robót budowlanych objętych opisem przedmiotu zamówienia.
2. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski. 

3. W przypadku rozbieżności Zamawiający poprawia omyłki w sposób określony w art. 87 ustawy.
4. Termin płatności w niniejszym zamówieniu to minimum 21 dni i maximum 30 dni. Płatność dokonana zostanie w terminie minimum 21 dni i maximum 30 dni (w zależności od ilości dni podanych przez Wykonawcę w ofercie) od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionego dokumentu, w szczególności faktury/rachunku. 
5. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

XIV OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIJAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I  SPOSOBU OCENY OFERT 
1. Oferty Wykonawców niewykluczonych oraz nieodrzucone będą oceniane według następujących kryteriów i wag:

99% cena (najniższa)
1% termin płatności (najdłuższy)

a) Sposób obliczania wartości punktowej kryterium cena

Cena brutto oferty (min-najniższa cena brutto)

C = -----------------------------------------  x 100  x 99 %
     Cena brutto oferty (n- cena brutto oferty badanej) 

b) Sposób obliczania wartości punktowej kryterium termin płatności
Termin płatności (termin płatności oferty badanej)

P = -----------------------------------------  x 100 x 1 %
     Termin płatności  (najdłuższy termin płatności ) 

2. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów zaokrąglonych zgodnie z zasadami matematycznymi do dwóch miejsc po przecinku (LP) w wyniku oceny ofert na podstawie kryteriów oceny określonych w ust. 1 niniejszego rozdziału zgodnie ze wzorem:

LP (liczba punktów) = C (liczba punktów uzyskanych w kryterium cena)
 + P (liczba punktów uzyskanych w kryterium termin płatności) 

Termin płatności w niniejszym zamówieniu to minimum 21 dni i maximum 30 dni. Termin płatności w formularzu oferty należy podać w dniach (nie w miesiącach czy poprzez sformułowanie np. do końca grudnia, do końca roku – ponieważ wyżej podany wzór obliczenia ilości punktów będzie niewykonalny).
XV INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Wykonawca którego oferta została wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do przedstawienia Zamawiającemu szczegółowego kosztorysu ofertowego. 
2. W związku z § 5 ust. 1 wzoru umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram płatności faktur/rachunków częściowych za poszczególne elementy robót.

XVI WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY

Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach wskazanych w art. 148 ust.1 ustawy pzp tj.: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

2. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również w formach wskazanych w art. 148 ust.2 ustawy pzp tj.: 

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej; 

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego tj. Bank Pocztowy S.A. placówka w Biskupcu 76 1320 1104 3132 3622 2000 0003.
XVII WZÓR UMOWY

Istotne dla stron postanowienia, które zostania wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego - wzór umowy - stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.
1. Przyczyna: Wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych (w szczególności  uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, pracę ludzi lub/oraz maszyn budowlanych lub/oraz przeprowadzanie prób i sprawdzeń lub/oraz  dokonywanie odbiorów lub/oraz negatywnie wpływających na jakość wykonania lub trwałość przedmiotu umowy  np. zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych lub/oraz ludzi, opady deszczu, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, wysokie stany wód - również gruntowych, opady śniegu, gruba pokrywa śnieżna i inne niekorzystne warunki atmosferyczne).

Skutek: – zmiana w umowie/aneks - Zmiana terminu realizacji umowy z  uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wystąpienia ww. przesłanek/niekorzystnych warunków atmosferycznych.

2. Przyczyna: przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac w szczególności: 

a) brak możliwości dojazdu oraz transportu na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg lub/oraz trenów dojazdowych,

b) braku dostępu do budowli, uniemożliwiający wykonanie prac objętych umową, 

c) protesty lokalnej społeczności lub/oraz protesty mieszkańców, 

d) protesty właścicieli budynków lub/oraz gruntów  lub/oraz innych obiektów,

e) konieczność uzyskania uzgodnień, opinii itp. lokalnej społeczności lub/oraz mieszkańców,

f) konieczność uzyskania uzgodnień, opinii itp. właścicieli budynków lub/oraz gruntów lub/oraz innych obiektów,

g) konieczność prowadzenia postępowania egzekucyjnego, co do wydania budowli,

h) konieczność wykwaterowania najemców, 

Skutek: – zmiana w umowie/aneks - Zmiana terminu realizacji umowy z uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wystąpienia ww. przesłanek.
3. Przyczyna: następstwa działania organów administracji niezależne od Zamawiającego lub/oraz Wykonawcy, w szczególności: 

a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp.,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp.,

c) dokonywanie dodatkowych uzgodnień z właściwymi organami, wykonywanie obowiązków nałożonych przez te organy, oczekiwanie na decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, opinie, itp., wydawane przez właściwe organy, 

o ile Wykonawca i Zamawiający należycie wykonują obowiązki wynikające z umowy i polecenia właściwych instytucji, 

Skutek: – zmiana w umowie/aneks - Zmiana terminu realizacji umowy z uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wystąpienia ww. przesłanek.

4. Przyczyna: następstwa działania organów administracji dotyczących prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych, niezależne od Zamawiającego lub/oraz Wykonawcy, w szczególności: 

a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp.,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp.,

c) dokonywanie dodatkowych uzgodnień, wykonywanie obowiązków nałożonych przez te organy, oczekiwanie na decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, opinie, itp., wydawane przez właściwe organy, 

o ile Wykonawca i Zamawiający należycie wykonują obowiązki wynikające z umowy i polecenia właściwych instytucji, 

Skutek: – zmiana w umowie/aneks - Zmiana terminu realizacji umowy z uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wystąpienia ww. przesłanek.

5. Przyczyna jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Skutek: – zmiana w umowie/aneks - Zmiana podwykonawcy, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy.

5. Przyczyna: zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357.1 Kc. 

Skutek: zmiana w umowie/aneks - zmiany postanowień umowy uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357.1 Kc i ich konsekwencji.

6. Przyczyna: wystąpienie katastrofy budowlanej, działania siły wyższej i osób trzecich, od działania których uzależniona jest możliwość kontynuowania prac objętych niniejszą umową, zaistnienia zdarzenia zewnętrznego wobec łączącej strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, którego nie można przypisać drugiej stronie; Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne,  nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia.
Skutek: zmiana w umowie/aneks –  zmiana uwzględniająca wystąpienie wyżej wymienionych przesłanek oraz uwzględniająca konsekwencje ich wystąpienia w szczególności odnośnie zmiany terminu realizacji.

7. Przyczyna - Wystąpienie robót dodatkowych zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Skutek – zmiana w umowie/aneks - Zmiana terminu wykonania robót.  

8. Przyczyna - Znalezienie niewybuchów lub niewypałów.

Skutek – zmiana w umowie/aneks- Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z  uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wystąpienia ww. przesłanki.

9. Przyczyna: Odkrycia, wykopaliska  archeologiczne.

Skutek – zmiana w umowie/aneks - Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z  uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wystąpienia ww. przesłanki.

10. Przyczyna: wystąpienie niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.
Skutek – zmiana w umowie/aneks - Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z  uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wystąpienia ww. przesłanki.

11. Przyczyna - Przekształcenie firmy, zmiana nazwy firmy. 

Skutek – zmiana w umowie/aneks - Spisanie aneksu do umowy uwzględniającego dokonanie przekształcenia firmy.

12. Nie wymaga aneksu do umowy, w szczególności: 

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 

c) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca nie powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.

13. W przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Wykonawca w terminie 30 dni od dnia wejścia tej zmiany może zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Wykonawca w terminie 30 dni od dnia wejścia tej zmiany może zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, przedstawiając w szczególności: listę pracowników wykonujących czynności przy realizacji zamówienia, okresy zatrudnienia tych pracowników przy realizacji zamówienia, rodzaj i długość trwania zawartych z  umów z tymi pracownikami, rozliczenia z ZUS i inne dowody  w tym zakresie;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę Wykonawca w terminie 30 dni od dnia wejścia tej zmiany może zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, przedstawiając w szczególności: listę pracowników wykonujących czynności przy realizacji zamówienia, okresy zatrudnienia tych pracowników przy realizacji zamówienia, rodzaj i długość trwania zawartych z  umów z tymi pracownikami rozliczenia z ZUS i inne dowody  w tym zakresie;

XVIII ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 

Zamawiający przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
XIX ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

Środki ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy pzp i przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a tak też innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.
Sporządziła: Sylwia Głoskowska    
       Sprawdził: inż. Tadeusz Szewczyk      

Biskupiec, dnia 17 czerwca 2015 r.       

ZATWIERDZIŁ:
_____________________________________

Podpis

kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności

Załącznik  1 do SIWZ

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

(nazwa i adres, tel, fax, e-mail  Wykonawcy)
Gmina Biskupiec z siedzibą w Biskupcu 

Al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec

(nazwa i adres Zamawiającego)
...........................................................

(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn. „Wykonanie 15 szt. studni głębinowych w procedurze zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niniejszym składam ofertę: 
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za całkowitą cenę ryczałtową:

	CENA BRUTTO 
	............................................................................złotych 


2. Oferujemy w kryterium termin płatności:
	TERMIN PŁATNOŚCI 
	............................................................................ dni
Termin nie może być krótszy niż 21 dni i nie dłuższy niż 30 dni.


Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty do realizacji zamówienia w terminie określonym w SIWZ.           

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym z warunkami umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte i zobowiązujemy się wykonać zamówienie na warunkach w niej zawartych.

3. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na: 

osoba do kontaktu 

……..............................................................................................………………………………

……..............................................................................................………………………………

 



(podać adres)

tel.: ……………………….......……………..

faks: …………………………………………

e-mail: ……………………………………….

......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej 

do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik  2 do SIWZ
                       ...........................................................
(miejscowość i data)

....................................................................

....................................................................

(nazwa i adres, Wykonawcy)
Gmina Biskupiec 

al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
OKREŚLONYCH W ART. 22 UST 1 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Wykonanie 15 szt. studni głębinowych w procedurze zaprojektuj i wybuduj” w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczam/y, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) tj: warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

......................................................................................
(podpis osoby/ób uprawnionej 

do reprezentacji Wykonawcy)
Załącznik  3a  do SIWZ
                       ...........................................................
(miejscowość i data)

....................................................................

(nazwa i adres, Wykonawcy)

Gmina Biskupiec 

al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec 

Lista

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,  w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), 

o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 oraz 26 ust. 2d ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Należę do grupy kapitałowej: ……………………………………………………………….

w skład której wchodzą podmioty:

1. …………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………….

3. …………………………………………………………………….

......................................................................................

(podpis osoby/ób uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

                                        Załącznik  3b  do SIWZ
                       ...........................................................
(miejscowość i data)

....................................................................

(nazwa i adres, Wykonawcy)

Gmina Biskupiec 

al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec 

Informacja

o tym , że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
Informuję, że nie należę do grupy kapitałowej.
......................................................................................

(podpis osoby/ób uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy
Załącznik 4 do SIWZ

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

	Opis Zamawiającego (skrót)
	Miejsce wykonania roboty  
	Rodzaj robót

Ilość wykonanych studni
	Wartość robót wykonana przez Wykonawcę
	Data wykonania
 (do…..)

	wykonanie jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu co najmniej 5 studni głębinowych wykonanej w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej.

	
	
	
	


Uwaga: 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 
......................................................................................
( podpis osoby uprawnionej 

do reprezentacji Wykonawcy)

30
Gmina Biskupiec, 11-300 Biskupiec, Al. Niepodległości 2, tel. +48 89 715-01-10, fax. 89 715-24-37



1/22

